СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

сессия

от 01.02.2018г._№ 173

с. Подгорное

Об утверждении плана работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Подгоренского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Подгоренском сельском поселении, Совет народных депутатов Подгоренского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.	Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Подгоренского сельского поселения на 2017 год согласно приложению № 1.

2.	Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Подгоренского сельского поселения в сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Подгоренского сельского поселения В.П.Колесникова.

Глава Подгоренского сельского поселения                                           В.П.  Колесников

.

Приложение

к решению Совета народных депутатов Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.02.2018г. № 173

План работ

по использованию средств муниципального дорожного фонда

Подгоренского сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Сумма | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство автобусных остановок (площадок и подъездных путей к ним) | По ул. Калинина- 3, ул. Мира – 1, ул. Ульянищева 2, пос. Опытной плод.станции-1 | 160 т. руб. | Май-август 2018 г. |
| 2 | Благоустройство (уборка снега) | Все улицы (тракторные услуги) | 60 т. руб. | По мере необходимости |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтнодорожного полотна | Ул.Калинина, Мира, Воля, Ульянищева, Садовая, пос.Плодовоягодной опытной станции | 279,6 т. руб. | Май-сентябрь2018г. |
| 4 | Содержание дорог (обкос дорог, вырубка кустарника, спил деревьев) | По всем дорогам сельского поселения | 40 т. руб. | Февраль-октябрь 2018г. |
| 5 | Содержание дорог (очистка обочин с асфальта грунта грейдером, сбор грунта, погрузка на транспорт и вывоз) | Ул.Садовая, ул.Пролетарская, ул. Мира, ул.Калинина, ул.Воля, ул.Ульянищева, пос. Опыт.плод.станции | 160 т. руб. | Апрель-сентябрь 2018г. |
| 6 | Грейдирование дорог без твердого покрытия | Ул.Подгора, ул.1 Мая, ул.Свердлова, ул. Ленина, пер.Луночарского, пер. Октябрьский | 60 т .руб. | Апрель-сентябрь 2018г. |
| 7 | Благоустройство (установка дорожных знаков) | Пос.Опыт.плод.стан, -2, ул.Ленина-2, ул.Ульянищева-4, ул.Мира-2, Калинина-4 | 80 т. руб. | Апрель-сентябрь 2018г. |
| 8 | Приобретение снегоочистительного мотоблока | Чистка тратуаров от снега | 50т. руб. | Ноябрь 2018г. |
| 9 | Оборудование пешеходного перехода на ул. Мира к МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова» | Установка ограждений и дорожных знаков | 100т. руб. | Апрель-сентябрь 2018г |